Cronograma del proyecto

Tema del proyecto: Sistema web responsivo para la automatización inteligente de parqueaderos privados: MultiParking

Tipo de proyecto: Página web adaptable (responsive), desarrollada con React.js (frontend), Node.js + Express (backend), y MySQL con Prisma ORM. Se utilizará una metodología ágil (Scrum)

Objetivo general: Desarrollar un sistema web responsivo para la automatización de parqueaderos privados, que permita gestionar el ingreso, salida, asignación de espacios y cobro de tarifas mediante tecnologías accesibles como códigos QR y pagos digitales.

Periodo: enero 2025 – Julio 2026

Integrantes del grupo:

- Kevin Ovalle

- Jhorman Cortes

- Kevin Pinto

| Fase 1: Análisis (enero – abril 2025) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Encargados | Entregable |
| Identificación del Problema y Justificación | Establecer el alcance del proyecto y los objetivos general y específicos | Jhorman Cortes Kevin Pinto Kevin Ovalle | Documento de justificación y objetivos. |
| Recolección de Información | Aplicación de observación directa (simulada) y encuestas a usuarios potenciales | Kevin Pinto Kevin Ovalle | Formatos (lista de chequeo y encuesta) y Aplicación de la técnica |
| Análisis y Especificación de Requerimientos | Análisis de la información recolectada y listado detallado de requerimientos funcionales y no funcionales | Jhorman Cortes | Lista de requerimientos funcionales y no funcionales |
| Modelado de Requisitos y Riesgos | Creación de Historias de Usuario, definición de Reglas de Negocio, y elaboración de la Matriz de Riesgo | Kevin Pinto | Historias de Usuario y Matriz de Riesgo |
| Modelado de Casos de Uso | Construir el Diagrama de Casos de Uso y la extensibilidad de los mismos (ej. CU001) | Jhorman Cortes Kevin Ovalle | Diagrama de Casos de Uso y Documentación del Caso de Uso |
| Fecha de entrega fase: abril 2025 |  |  |  |

| Fase 2: Planeación y Diseño (Mayo – Agosto 2025) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Encargados | Entregable |
| Diseño Conceptual (Mockups) | Elaboración de prototipos visuales detallados (Mockups) para la web y las interfaces móviles | Kevin Ovalle | Prototipos (Mockups) del sistema |
| Modelado de Flujos y Dominio | Creación de Diagramas de Actividades, Diagramas de Secuencias y Diagrama de Clases (Modelo de Dominio) | Jhorman Cortes Kevin Pinto | Diagramas de Actividades, Secuencias y Clases |
| Arquitectura y Metodología | Definición de la arquitectura del software (Diagrama de Componentes) y la aplicación de la metodología ágil (Scrum) | Kevin Pinto Jhorman Cortes Kevin Ovalle | Diagrama de Componentes y Documento de Arquitectura |
| Diseño Lógico de Datos | Determinar el tipo de bases de datos (MySQL), elaboración del Modelo Entidad-Relación (MER/ER) y el Diccionario de Datos | Jhorman Cortes | Modelo de Datos Diagrama ER y Diccionario de Datos |
| Fecha de entrega fase: agosto 2025 |  |  |  |

| Fase 3: Desarrollo (Septiembre 2025 – Abril 2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Encargados | Entregable |
| Construcción e Implementación de la BD | Generación del script de la base de datos (DDL/DML) y definición de esquemas de seguridad de los datos | Jhorman Cortes Kevin Pinto | Script de la Base de Datos y Esquemas de Seguridad. |
| Desarrollo Backend y Servicios Web | Codificación de la lógica del servidor (Node.js/Express) y la API, incluyendo la implementación de los servicios web (ej. HTTP) | Kevin Pinto Jhorman Cortes Kevin Ovalle | Código Fuente de los Módulos Backend y Servicios Web |
| Desarrollo Frontend Web Responsivo | Codificación de la interfaz de usuario (React.js, HTML, CSS, JavaScript) y aseguramiento de la responsividad | Kevin Pinto Jhorman Cortes Kevin Ovalle | Módulos Frontend Funcionales. |
| Estándares y Control de Versiones | Aplicar estándares de codificación (ej. Camel Case) y utilizar herramientas de Control de Versiones (Git/GitHub) | Kevin Pinto Jhorman Cortes Kevin Ovalle | Estándar de Codificación y Control de Versiones (Repositorio) |
| Fecha de entrega de fase: abril 2026 |  |  |  |

| Fase 4: Documentación y Entrega (Mayo – Julio 2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Encargados | Entregable |
| Planeación y Ejecución de Pruebas | Diseñar pruebas a nivel unitario y de sistema, y ejecutar las pruebas funcionales y no funcionales. | Kevin Ovalle | Informe de Hallazgos de Pruebas (Unitarias y de Sistema) |
| Corrección de Errores e Integración | Corrección de los errores identificados en las pruebas y documentación de las correcciones y manejo de excepciones | Kevin Pinto Jhorman Cortes | equipo Documentación de correcciones y manejo de alertas/excepciones |
| Plan de Despliegue e Implantación | Elaboración del Plan de Despliegue (Hosting, dominio, seguridad) y Plan de Implantación (plataformas tecnológicas, migración de datos) |  | Plan de Despliegue e Implantación. |
| Documentación Final y Manual | Elaborar el Manual del Usuario, copias de seguridad de datos. |  | Manual de Usuario (PDF) |
| Presentación y Entrega Final | Sustentación y entrega formal del proyecto completo |  | Proyecto completo y sustentado |
| Fecha de entrega de fase: abril 2026 |  |  |  |