3. Matriz de Riesgo

Durante la fase de planificación del proyecto se identificaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo, la implementación y la operación del sistema MultiParking. La Tabla 1 presenta cada riesgo con su causa, impacto potencial, probabilidad de ocurrencia, nivel de riesgo resultante y la estrategia de mitigación definida por el equipo de desarrollo.

Tabla 1

Matriz de Riesgos del Proyecto MultiParking

| Nº | Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el desarrollo del sistema | Subestimación de tiempos o problemas técnicos imprevistos | Aplazamiento en la entrega final del TFPF | Media | Medio | Cronograma ágil con revisión semanal de avances y redistribución de tareas. |
| 2 | Dificultades en la integración de pagos digitales | Problemas con APIs de pasarelas de pago externas | No se podrán realizar cobros automatizados en línea | Media | Medio | Usar APIs documentadas (PayU, Wompi); en su defecto, registrar pagos manualmente. |
| 3 | Falta de conectividad en el entorno piloto (Suba) | Infraestructura deficiente de red en el parqueadero | Fallos en el acceso o carga del sistema durante la operación | Alta | Alto | Verificar requisitos técnicos de conectividad del sitio previamente al despliegue. |
| 4 | Baja adopción por parte de los usuarios | Resistencia al cambio por parte del personal operativo | Uso limitado del sistema y regreso a procesos manuales | Media | Medio | Capacitaciones prácticas y pruebas piloto con retroalimentación continua. |
| 5 | Pérdida de datos durante el uso | Fallos en el servidor o en la base de datos | Pérdida de historial de parqueos y registros operativos | Baja | Bajo | Backups automáticos diarios en Render.com (pg_dump + snapshots). |
| 6 | Cambios en los requerimientos del cliente | Nuevas necesidades descubiertas durante el desarrollo | Re-trabajo o rediseño de módulos ya implementados | Media | Medio | Reuniones frecuentes con stakeholders y control de cambios documentado. |
| 7 | Salida de un integrante clave del equipo | Problemas personales o deserción académica | Retrasos significativos o redistribución forzada de tareas | Baja | Bajo | Documentación compartida, repositorio Git con historial completo y roles cruzados. |

Nota. Elaboración propia (2026).